ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Платформа для поиска и записи на услуги (upx100.ru)

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать веб-платформу, где предприниматели (исполнители услуг) могут размещать услуги с окнами времени для записи, платить 100 руб./мес. за каждую услугу, а клиенты — искать услуги (включая векторный поиск и по локации) и отправлять бесплатные заявки на запись (оплата со стороны клиента пока не требуется).

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Компонент: Бэкенд

Технология: Python 3.11+, Django, Django REST Framework

Компонент: Поиск

Технология: FAISS (векторный), PostgreSQL (trigram + координаты)

Компонент: База данных

Технология: PostgreSQL (основная), Redis (кэш, очереди)

Компонент: Очереди / задачи

Технология: Celery + Redis (для уведомлений, напоминаний)

Компонент: Контейнеризация

Технология: Docker, Docker Compose

Компонент: Веб-сервер

Технология: Nginx (прокси + статика)

Компонент: Фронтенд

Технология: Django Templates + HTML + CSS + JS/AJAX(fetch)

Компонент: Эквайринг

Технология: обсуждается

Компонент: Фоновая обработка

Технология: Celery Beat (проверка оплат, деактивация услуг)

3. РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Администратор

- Доступ к админ-панели.

- Управление глобальными категориями / подкатегориями.

- Управление пользователями (блокировка, просмотр).

3.2. Предприниматель (бизнес)

- Регистрация, заполнение профиля компании.

- Создание профилей сотрудников.

- Создание услуг с окнами времени (слоты).

- Просмотр заявок на запись.

- Оплата N руб. за публикацию услуги в месяц через эквайринг.

3.3. Клиент (пользователь)

- Поиск услуг (текстовый + векторный + по локации).

- Просмотр страницы услуги со свободными окнами времени.

- Отправка заявки на запись (имя, email, примечание, выбранный слот).

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Админ-панель

№ 1

Функция: Глобальные категории

Описание: CRUD (Красота, Авто, Ремонт и т.д.)

№ 2

Функция: Подкатегории

Описание: Привязка к глобальной (услуги парикмахера, массаж)

№ 3

Функция: Управление пользователями

Описание: Список, бан, смена роли

4.2. Предприниматели

№ 1

Функция: Регистрация / профиль компании

Описание: Название, фото, описание, адрес (геокоординаты), логотип

№ 2

Функция: Профили сотрудников

Описание: Имя, привязка к компании

№ 3

Функция: Создание услуг

Описание: Название, цена, длительность, описание, фото, привязка к подкатегории и сотруднику

№ 4

Функция: Страницы услуг для клиентов

Описание: Публичная карточка со слотами и формой записи

№ 5

Функция: Окошки времени

Описание: Генерация слотов (дни, часы, интервал), управление занятостью

№ 6

Функция: Оплата услуги

Описание: После создания услуги — счёт на N руб. (месяц). При успешной оплате услуга публикуется. Неуплата -> деактивация через 30 дней

4.3. Клиенты

№ 1

Функция: Страница поиска

Описание: Поисковая строка + фильтры (категория, локация, цена). Выдача результатов (?)с картой, на которой отмечены сервисы(?)

№ 2

Функция: Векторный поиск

Описание: Использовать FAISS для семантического поиска по описанию услуг

№ 3

Функция: Поиск по локации

Описание: Радиусный поиск (по координатам компании)

№ 4

Функция: Страница формы записи

Описание: Выбор слота, поля: email, имя, примечание. Отправка -> уведомление предпринимателю на email / в ЛК

№ 5

Функция: Страницы "О нас"

Описание: Статические (контент из админки: текст, контакты)

4.4. Другое

№ 1

Функция: Эквайринг

Описание: Интеграция с платёжной системой. Предприниматель оплачивает N руб. за услугу/месяц.

№ 2

Функция: Развертывание

Описание: Docker + Nginx + PostgreSQL. Настройка переменных окружения, SSL (Let's Encrypt)

№ 3

Функция: Структура БД

Описание: Модели: User, Company, Employee, Category, Subcategory, Service, TimeSlot, Booking, Payment и их связи между собой.

5. ПРОЦЕСС ОПЛАТЫ (ЭКВАЙРИНГ)

1. Предприниматель создаёт услугу -> статус pending_payment.

2. Генерируется ссылка на оплату N руб. (месяц).

3. После успешной оплаты -> is_active = True, paid_until = now + 30 дней.

4. Celery Beat раз в день проверяет paid_until < today() -> деактивация услуги.

5. За 3 дня до окончания — email предпринимателю с предложением продлить.

6. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Безопасность: CSRF, XSS защита, ролевой доступ.

- Асинхронность: уведомления о записи — через Celery.

- Поиск: FAISS перестраивается раз в день(?раз в несколько часов) (новые услуги).

7. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

- Исходный код в репозитории (Git).

- Docker Compose для запуска.

- Инструкция по развёртыванию (README.md).

- Администраторский доступ к админке.